# VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY

## na veřejnou zakázku na stavební práce

**Modernizace chodníků - Horňák**

## zadávanou jako zakázka malého rozsahu mimo režim zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“)

## Identifikační údaje zadavatele

Název zadavatele: OBEC HOSTIŠOVÁ

Sídlo zadavatele: Hostišová 100, 763 01

Statutární zástupce: Marta Smolková, starostka

IČ zadavatele: 00568562

Zápis v OR: nezapisuje se do obchodního rejstříku

Kód státu: CZ, Česká republika

Kategorie zadavatele: veřejný zadavatel

Kontaktní osoba: Marta Smolková, tel. 725121105, e-mail:

starosta@hostisova.cz

## Druh a předmět veřejné zakázky

#### Název veřejné zakázky: Modernizace chodníků – Horňák

1. Druh veřejné zakázky: Veřejná zakázka na stavební práce
2. Předmět veřejné zakázky: Předmětem veřejné zakázky je realizace díla v rámci projektu s názvem: ***Modernizace chodníků – Horňák***. „Jeho záměrem je provést rekonstrukci chodníků vHostišové ***–*** části Horňák. Předmětem stavby jsou stavební úpravy (rekonstrukce) dlážděného chodníku. Stávající dlážděný chodník bude nahrazen ve stejné trase novým chodníkem ze zámkové dlažby šířky 1,20 m. Dále je součástí stavby výšková úprava stávajících poklopů kanalizačních šachet 3,00 ks a rekonstrukce chodníkových vpustí. Délka rekonstruovaného chodníku je v úseku č.1 délky 85,00 m, v úseku č.2 v délce 27,00 m, celkem se jedná o délku 112,00 m.

## Předmět veřejné zakázky je popsán v projektové dokumentaci (příloha č.1 zadávací dokumentace). Technické specifikace jsou obsaženy v projektové dokumentaci. Podrobný popis požadovaných prací je uveden v položkovém rozpočtu – výkaz výměr ( příloha č. 2 zadávací dokumentace).

1. Součástí předmětu plnění veřejné zakázky je i zajištění realizační dokumentace a dokumentace skutečného provedení dokončeného díla.

## Projektová dokumentace

#### Projektová dokumentace je zveřejněná na stránkách obce Hostišová www.hostisova.cz .

## Doba a místo plnění veřejné zakázky

#### Termín zahájení doby plnění veřejné zakázky se předpokládá bezprostředně po uzavření smlouvy. Podle předpokládaného rozvrhu se předpokládá zahájení doby plnění dne 01. 05. 2018. Požadovaný termín dodání Díla je nejpozději dne 31. 9. 2018.

#### Místem plnění veřejné zakázky je obec Hostišová, 763 01.

## Lhůta, způsob a místo pro podání nabídek

#### Nabídku je možné podat poštou nebo osobně v sídle zadavatele, Obecní úřad Hostišová, Hostišová - Horňák č. 100, 763 01 nebo e-mailem na [starosta@hostisova.cz](mailto:starosta@hostisova.cz) nejpozději do 23. 04. 2018 do 12:00 hod.

## 6. Nabídková cena

1. Nabídková cena bude uvedena v české měně v členění na cenu celkem bez DPH, výše sazby a cenu celkem včetně DPH.
2. Nabídková cena bude zahrnovat veškeré práce, dodávky a činnosti vyplývající z projektové dokumentace.
3. Nabídková cena bude uvedena na krycím listu nabídky (příloha č. 3 zadávací dokumentace).

***7. Nabídka***

1. Nabídka bude předložena v jednom originále, v českém jazyce, všechny listy nabídky včetně příloh budou řádně očíslovány.
2. Dodavatel použije pořadí dokumentů specifikované v následujících bodech těchto pokynů pro zpracování nabídky:

* Krycí list nabídky – pro sestavení krycího listu dodavatel použije přílohu č. 3 zadávací dokumentace.
* Oceněné výkazy výměr – položkový rozpočet.
* Termín provedení prací

1. Formální náležitosti nabídky uvedené v této zadávací dokumentaci mají pouze doporučující charakter, v případě jejich nedodržení, nepovede tato skutečnost k vyloučení nabídky uchazeče.

## 13. Další podmínky

#### Nejedná se o zadávací řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách.

#### Zadavatel si vyhrazuje právo zrušit, nebo upravit rozsah plnění zakázky.

***14. Přílohy výzvy k podání nabídky:***

1. Příloha č. 1 – Projektová dokumentace
2. Příloha č. 2 – Výkaz výměr
3. Příloha č. 3 – Krycí list nabídky (vzor)

V Hostišové, dne 18. 4. 2018

Marta Smolková, starostka  
OBEC HOSTIŠOVÁ